Gustavo Henrique Pinto, 5º DSM, Fatec Araras

ATA DE REUNIÃO DO SEGUNDO GRUPO DO PROJETO INTEGRADOR SOBRE ORGANIZAÇÃO DAS TAREFAS DA PLATAFORMA JIRA

Às dezenove horas e trinta minutos do dia nove de maio do ano de dois mil e vinte três, reuniram-se Gustavo Henrique Pinto e Caroliny Cardoso de França, membros do segundo grupo do projeto integrador do 5º semestre do curso de Desenvolvimento de Sistemas Multiplataforma da faculdade FATEC Araras, junto ao professor e condutor do projeto Esdras Bezerra da Silva, a fim de tratar dos assuntos relacionados a organização interna dos desenvolvimentos e das pesquisas sendo conduzidas e sobre a implementação e adequação dos mesmos a metodologia de projeto SCRUM. Nessa reunião foi apresentado pelo professor Esdras que os membros do segundo grupo deveriam organizar as tarefas presentes na plataforma Jira para que as mesmas possuíssem mais informações, como data limite de entrega, adição de categoria indicando se a tarefa pertence ou não ao desenvolvimento do CBL Canvas e um épico próprio para as tarefas do CBL Canvas, sendo então acordado entre o professor e os membros do grupo que os mesmos realizarão a criação de um novo épico para as tarefas do CBL Canvas, definirão uma data limite de entrega para todos os épicos e tarefas e convertarão o quadro do projeto para utilizar o modelo SCRUM ao invés do modelo Kanban, que está sendo utilizado, com prazo de entrega para essas alterações sendo definido para o dia dezesseis de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Assinaturas

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________